## Slide 1: MISE EN PLACE D’UN PROGICIEL DE CRM ODOO
Supervisé par : M SZYCHTER Patrick
COURS DE MOA
Groupe 1 :
ZARA Malloum
AÏCHATOU Laree
BAMAGALENA Lucien
PARMENTIER Lisa

## Slide 2
Comité de recette
CP MOA : BAMAGALENA Lucien Paul
3 Consultants MOA internes: ZARA Malloum - AICHATOU Laree – PARMENTIER Lisa
1 développeur (MOE) pour la correction des anomalies
1 prestataire externe pour le support de l'outil Test Director
1
I- STRATEGIE DE RECETTE

## Slide 3
Logistique
Environnement de recette: Copie du progiciel CRM en environnement de test, système d’exploitation Windows & IoS & Android.
Données de test: Données anonymisées de l'environnement de production.
Hardware: PC ou Desktop (05), une salle de reunion dédiée, Matériels de bureau (5 bloc notes+stylos)
Outils: Test Director, Pack office installé sur les PC, comptes utilisateurs sur l’ERP avec les droits d’accès adéquats.
2
I- STRATEGIE DE RECETTE

## Slide 4
Volets fonctionnels
Exigences métier du CRM à recetter:
Création d'un nouveau contact client,
Gestion des campagnes marketing ,
Gestion des tickets de support client,
Gestes commerciaux
3
I- STRATEGIE DE RECETTE

## Slide 5
Stratégie de priorisation
Impact métier: Le test impacte-t-il un processus métier critique ?
Criticité: Le test couvre-t-il une exigence métier importante ?
Risque: Le test est-il lié à un risque élevé de dysfonctionnement ?
Complexité: Le test est-il complexe à mettre en œuvre ?
4
I- STRATEGIE DE RECETTE
Processus | Impact métier | Criticité | Risques | Complexité | Score
Création d'un nouveau contact client | 2 | 1 | 2 | 1 | 6
Gestion des campagnes marketing | 3 | 2 | 3 | 2 | 10
Gestion des tickets de support client | 3 | 3 | 1 | 2 | 9
Gestes commerciaux | 2 | 3 | 2 | 3 | 10
Faible=1 Moyen=2 Elevé=3

## Slide 6
Planning
5
I- STRATEGIE DE RECETTE

## Slide 7
II- CAHIER DE RECETTE
Liste des exigences
1
CUF=Cas d’Utilisation Fonctionnel CT=Cas de Test=Procédure Fonctionnelle

## Slide 8
II- CAHIER DE RECETTE
Modèle
2

## Slide 9
II- CAHIER DE RECETTE
Modèle
2

## Slide 10
Impossible de passer en Prod!
II- RECOMMANDATIONS
Au vu du nombre d’anomalies, nous devons mettre en place Mettre en place un plan de correction (affecter de nouvelles ressources côté MOE pour optimiser les délais de traitement)et Organiser une nouvelle réunion de bilan après la correction des anomalies pour statuer sur le passage en production.

## Slide 11
MERCI